## Slide 1
GESTION INTELIGENTE DE PLANIFICACIÓN

## Slide 2: Temas
Presentación
Metodología
Organigrama
Presentación
Organigrama
Motivaciones
Alcance
Impacto
Mejoras Propuestas
Situación Actual
Próximos Pasos
Lecciones Aprendidas

## Slide 4
Presentación Xisel
Somos una compañía internacional de servicios de Tecnologías de
la Información. Nuestro objetivo es transformar la visión de nuestros
clientes en resultados, a través de un trabajo serio, confiable con y para el cliente.
Visión.
Ser un Equipo de Profesionales altamente calificados, que brinden servicios y soluciones alcanzando estándares de calidad que nos permitan ser la empresa líder en soluciones tecnológicas.
Misión.
Ser el mejor socio estratégico para nuestros clientes, Generando Planes de Acción traducidos en Soluciones altamente confiables.
Aplicar Metodologías que permitan identificar las necesidades y requerimientos logrando soluciones tecnológicas altamente escalables, adaptables y acorde con las necesidades del cliente.

## Slide 5
Gerencia
Project Manager
QA
Arquitecto de Software
Diseñador
Administrador de la Configuración
Analista Funcional
Programador
Testing
Organigrama Xisel

## Slide 6
Modelado de
Negocio
Glosario Organizacional
Doc. de
Cruce
Diagrama
de C.U.
CU
Trazo Grueso
Esp. de Requerimientos
Metodología Xisel
Ciclo de vida: Iterativo, Incremental
Marco de Trabajo: UP (Proceso Unificado)
Modelado de Negocio
Informe de Relevamiento
Reunión con los Stakeholder
Ingeniería de Requerimientos
Visión del
Cliente
Diagrama de Actividad
Procesos de Negocio
Reunión con los Stakeholder
Diseño de la
base de datos
Diagrama de Clases
Modelo de Dominio
Arquitectura de Software
Análisis y Diseño
RTF
Verifica
Calidad
GUI y
Mapa de nave.
CU
Trazo Fino
Línea Base
Funcionalidad
Diseño del sistema
Negocio del cliente
Desarrollo
Funcionalidad
Diseño de
Solución
Conocer Necesidades

## Slide 7
Mediciones
CM
Planificación de revisiones QA
Definición de Procesos de QC
Check list de Artefactos
Cerrar
Ticket
RTF
Verificar
Calidad
Analizar y comunicar Mediciones
Manejo de
desvíos
Impacto en Artefactos
Apertura de Ticket de Cambio
Análisis del Cambio
Gestión de la configuración
Administración de proyecto
Metodología de Trabajo
QA/QC
Agenda de
Seguimiento
Monitoreo de
Riesgos
Asignar Tareas
Periodicidad de
control
Identificar
Componentes
Estructura
QA/QC
Gestión del cambio
CM
Kick-off Proyecto
Post-Mortem
Definir QA del proyecto
Detección de Cambio
Componentes a gestionar
QA
Armar Planificación
Preparación de proyecto
plan de
Comunicaciones
riesgos
Seguimiento
Ciclo
De vida
Definición de procesos de qa

## Slide 9
Presentación Vesuvio Sacifei
Es una empresa textil que opera desde el año 1965. Importantes
clientes confían en sus desarrollos textiles debido a su alto compromiso con la calidad.
Las plantas de confección se encuentran ubicadas en GBA, Capital Federal e interior del país, las mismas realizan diseños y confección de prendas para Argentina, Brasil y Chile
Visión.
Ofrecer diversos productos y servicios textiles de excelente precio y calidad para satisfacer los requisitos de nuestros clientes.
Misión.
Hacer conocer nuestra marca a nivel nacional e internacional, invirtiendo en el desarrollo de la compañía y su gente.

## Slide 10
Organigrama Vesuvio
CEO Ignacio Martínez
COO Fernando Cohen
Gerencia de sistemas Marcos Sciarra
Gerencia de compras no productivas Emilio Cohan
Gerencia de Logística Marcelo Quer
Gerencia de Planning
Pablo Fernandes
Gerencia de unidad de negocio
Santiago Arias
Gerencia de compras
Cristian Suarez

## Slide 11
Motivaciones del proyecto
Gerencia de planning requiere Optimización de controles de planificación de producción
La gerencia de Unidades de Negocio requiere una herramienta de soporte a la hora de aceptar la fabricación de una tarea
El CEO requiere una herramienta que le facilite la toma de decisiones a futuro
La gerencia de compras no productivas requiere una aprobación ágil de las compras
El CEO quiere conocer el grado de satisfacción de los clientes

## Slide 12
GESTION INTELIGENTE DE PLANIFICACIÓN

## Slide 13
Alcance del proyecto
Gestión Inteligente de planificación
GERENCIA DE PLANNING Control diario de la planificación recibiendo los estados de las tareas del sistema SAP
GERENCIA DE COMPRAS Aprobación vía móvil de compras no productivas
CEO
Simulación de Planificación para poder ver a futuro el impacto de esa decisión
- Informe de satisfacción de los clientes
GERENCIA DE U. DE NEGOCIO Se verifica si una tarea se podrá realizar en el tiempo fijado

## Slide 14
Impacto
Integración de la compra de materiales al sistema para aprobaciones y comunicación entre gerencias optima
Herramienta de soporte de Decisiones
Herramienta de soporte de negociaciones con clientes
Impacto en la mejora del manejo del día a día de la producción
Mejoras propuestas
Estratégico
Táctico
Operativo

## Slide 15
Situación Actual del proyecto
-
Refinar planificación
Retraso en el proyecto debido a definición de alcance
Concluir la fase de inicio
Próximas Tareas
Confección de Casos de Uso a Trazo Fino y Secuencias
Confección de Mapa de Navegación y Prototipo GUI
Confección del Diagrama de Clases
Refinamiento de la Arquitectura

## Slide 16
Lecciones Aprendidas
Planificación por iteraciones
Control de Riesgos
La metodología sea un reflejo de cómo realizamos el proyecto
Importancia del versionado
Checklist de artefactos

## Slide 17: PREGUNTAS

## Slide 18: MUCHAS GRACIAS !!!