## Slide 1
Objetivos
Artefactos
Hitos
Establecer el primer contacto con el cliente para conocer los proceso y comprender el negocio
Identificar los requerimientos funcionales y no funcionales
Identificar los casos de uso críticos y los actores principales que impulsarán las principales decisiones de diseño
Validar al menos una arquitectura candidata
Estimar el costo del proyecto y elaborar un cronograma para el mismo
Identificar y analizar factores de riesgo
Se analiza y define la viabilidad del proyecto
MN-PC-Documento de presentación del cliente
MN-PN-Descripción de los procesos de negocio
MN-DA-Diagrama de Actividades
MN-CU-Diagrama de Casos de Uso del Negocio
MN-GL-Glosario Organizacional
MN-TR-Documento de Trazabilidad
IR-ER-Especificación de Requerimientos
IR-EC-Especificación Complementaria (No funcional)
Definir el objetivo del sistema
Inicio

## Slide 2
Objetivos
Artefactos
Hitos
Construir el núcleo central de la arquitectura
AD-TG-Documento de casos de uso del sistema - Trazo Grueso
Definir Arquitectura Final para el producto
Detallar los requerimientos y su implementación
Estimar y planificar recursos
Planificar la fase de construcción. Reducir o eliminar los riesgos mas importantes del desarrollo
AD-TF-Documento de casos de uso del sistema - Trazo Fino
AD-DC-Diagrama del casos de uso del sistema
AD-DS-Diagrama de Secuencia
AD-DC-Diagrama de Clases
AD-DA-Documento de Arquitectura
QA-CP-Casos de Prueba de relevancia
AD-TR-Documento Trazabilidad
Elaboracion

## Slide 3
Objetivos
Artefactos
Hitos
II-CS-Componentes del Sistema
Lograr la Capacidad operativa inicial del producto.
Minimizar los costos de desarrollo a través de la optimización de recursos evitando el trabajo innecesario
Alcanzar una calidad adecuada a las necesidades establecidas
Tener disponibles versiones utilizables del producto en el momento oportuno en que estas sean requeridas
II-MP-Modelo de Implementación
Construccion

## Slide 4
Objetivos
Artefactos
Alcanzar los objetivos fijados en la fase de inicio
Hito
Generar el release del producto.
II-MU-Manual de Usuario
II-MP-Modelo de Implementación
Lograr que el usuario use el producto de manera independiente
Obtener la aprobación final del usuario/cliente. Pruebas de aceptación
Obtener la línea base del producto final
GP-FP-Documento de finalización del proyecto
Transicion