## Slide 1: Instituto de Tecnología O.R.T
Calidad de Software
SQA
Fernando Waisman

## Slide 2: Agenda
Introducción
Objetivos y beneficios de contar con actividades de QA
Diferencias entre QA y QC
El proceso de QA en una organización

## Slide 3: Agenda
Introducción
Objetivos y beneficios de contar con actividades de QA
Diferencias entre QA y QC
El proceso de QA en una organización

## Slide 4: Introducción
“El aseguramiento de la calidad debe
  proveer a los responsables de la gestión con
    una adecuada visibilidad sobre el proceso de software que está siendo utilizado
    y los productos que están siendo construidos.
Incluye
  las revisiones y las auditorías de
    los productos y de
    las actividades
  para verificar que ellas cumplen con
    los procedimientos y
    estándares
y suministra los resultados al jefe de proyecto y otros administradores”
Notes: obre

## Slide 5: Introducción
QA hace referencia a la calidad presente en los procesos mediante los cuales se desarrollan los productos de Software.
¿Como se definen estos procesos?
  Los procesos están definidos en la metodología de la organización
  La metodología debe contar con procesos bien definidos
  La metodología cuenta con estándares, políticas, procesos, templetes, capacitaciones… etc.
  La metodología define un conjunto de artefactos que deben ser utilizados para dar soporte al proceso de desarrollo

## Slide 6: Introducción
Ejemplos:
  Metodología – Gestión de Requerimientos
    Política y Proceso de Gestión de requerimientos
    Templetes para la documentación de los casos de uso, manuales de usuarios, etc.
    Definiciones de usos de las herramientas que se deben utilizar para gestionar los pedidos de cambios a los requerimientos
  Metodología – Testing
    Política y Proceso de testing
    Templetes para el plan de pruebas, los casos de pruebas, etc
    Definiciones de usos de las herramientas que se deben utilizar para gestionar la identificación, seguimiento y cierre de incidentes (bugs)
    Capacitación sobre testing

## Slide 7: Introducción
Artefactos
  Los artefactos son cualquier producto de trabajo final o intermedio que se producen y se usan durante un proyecto
  Los artefactos se utilizan para capturar y transmitir información del proyecto
  Un artefacto puede ser un modelo, un documento, un sistema, ect.

## Slide 8: Agenda
Introducción
Objetivos y beneficios de contar con actividades de QA
Diferencias entre QA y QC
El proceso de QA en una organización

## Slide 9: Objetivos de las actividades de QA
QA: Quality Assurance - Aseguramiento de la Calidad
Actividades realizadas (o facilitadas) por un grupo independiente en el marco de un proyecto con el objetivo de:
  Evaluar objetivamente la forma en que se implementan los procesos que intervienen en el desarrollo de productos
  Identificar y documentar desviaciones en el cumplimiento de los procesos que intervienen en el desarrollo de productos
  Asegurar que las desviaciones sean adecuadamente tratadas
  Reportar resultados tanto al equipo del proyecto como a las autoridades de la organización

## Slide 10: Beneficios de las actividades de QA
¿Por que es importante contar con actividades de QA?
  Axioma principal de la mejora de procesos: “La calidad de un producto está gobernada principalmente por la calidad del proceso que se usa para producirlo.”
  Permite obtener input para el proceso de mejora continua
  Permite capitalizar las mejores prácticas implementadas en los distintos proyectos.
  Tener un proceso formal de control de calidad es percibido como valioso para los clientes

## Slide 11: Agenda
Introducción
Objetivos y beneficios de contar con actividades de QA
Diferencias entre QA y QC
El proceso de QA en una organización

## Slide 12: Diferencia entre QA y QC
Objetivo: Asegurar la adherencia a los procesos, estándares y planes
Foco: Procesos del proyecto
Actividades: Guía y monitoreo de los procesos
Objetivo: Detectar problemas en los productos de trabajo
Foco: Contenido del producto
Actividades: Revisiones de produtos
QC
QA

## Slide 13: Diferencia entre QA y QC
QA aprovecha los resultados del control de calidad para evaluar y mejorar los procesos con los que se desarrolla el producto
El control de calidad se enfoca en productos, mientras que el aseguramiento de la calidad lo hace en los procesos
QA
  Quality Assurance
  Aseguramiento de la calidad
  ¿Estoy desarrollando el producto correctamente?
QC:
  Quality Control
  Control de Calidad
  ¿Estoy desarrollando el producto correcto?

## Slide 14: Agenda
Introducción
Objetivos y beneficios de incorporar prácticas de QA
Diferencias entre QA y QC
El proceso de SQA en una organización

## Slide 15: Proceso de QA
La misión del grupo de QA es auxiliar al equipo de desarrollo a cumplir con los procesos definidos para el proyecto
Las actividades que debe realizar el grupo de QA en el marco de un proyecto son:
  Participar en el desarrollo de la definición del proceso de software para el proyecto
  Preparar un plan de QA
  Revisar las actividades de ingeniería del software para verificar que se ajusten al proceso de software
  Garantizar que las desviaciones estén documentadas y se gestionen de acuerdo con los procedimientos definidos
  Reportar resultados

## Slide 16: Proceso de QA
Participar en el desarrollo de la definición del proceso de software para el proyecto
  Reunión de adaptación de procesos
    Participantes: Lideres del proyecto, grupo de QA, principales referentes de las distintas áreas
    Se adapta la metodología de la organización a las necesidades concretas del proyecto
      Se definen las prácticas a utilizar
      Se establecen los artefactos entregables que desarrollarán en las distintas etapas del proyecto
      Se definen las métricas que se utilizarán para evaluar las variaciones del proyecto
  Adaptar los artefactos que darán soporte a las actividades de QA
    Definir Checklist para las revisiones
    Definir herramientas de seguimiento y control

## Slide 17: Proceso de QA
Preparar un plan de QA
  Las actividades de QA del grupo de desarrollo como y del grupo de QA se encuentran definidas en el plan.
  En el plan se identifican:
    Las evaluaciones auditorías y revisiones que se realizarán
    Los estándares aplicables al proyecto
    Los procedimientos para el informe y seguimiento de incidentes
    Los resultados que debe obtener el grupo de QA
  Ejemplos:
    En los proyectos guiados por un ciclo de vida iterativo, se recomienda realizar las siguientes revisiones de QA
      Al inicio del proyecto
      Al iniciar cada etapa (Definición - Construcción – Transición)
      Al finalizar el proyecto

## Slide 18: Proceso de QA
Revisar las actividades de ingeniería del software para verificar que se ajusten al proceso de software
  Auditar productos seleccionados para verificar que se ajustan con los definidos el proceso del proyecto
  Identificar, documentar y realizar el seguimiento de las desviaciones
  Ejemplos:
    Temas de gestión del proyecto:
      ¿Está actualizado el plan de proyecto?
      ¿Se realizan las reuniones de avance con la frecuencia adecuada?
    Temas de liderazgo:¿El equipo recibió sus objetivos de desempeño?
    Temas de gestión de la configuración:¿Se están respetando las convenciones de nombres?
    Temas de gestión de requerimientos: ¿Se usaron adecuadamente los templates para documentar casos de uso?

## Slide 19: Proceso de QA
Garantizar que las desviaciones estén documentadas y se gestionen de acuerdo con los procesos establecidos
    El grupo de QA debe verificar que se realicen las correcciones necesarias para resolver los incidentes identificados
    El grupo de QA elabora un reporte para informar a las distintas áreas sobre el resultado de la revisión
      Equipo del desarrollo
      Líderes del equipo
      Autoridades de la organización

## Slide 20: Proceso de QA
Reportar resultados
  Los resultados se pueden reportar a través de
    Reportes cualitativos
    Reportes cuantitativos (métricas)
  Ejemplos:
    Cualitativos
      Lista de incidentes identificados
    Cualitativos
      Promedio de cantidad de incidentes identificados por revisión
      Tiempo medio de demora en resolución de incidentes

## Slide 21: Proceso de QA
Proceso de cierre de proyectos (Post Mortem)
  Es impulsado por el grupo de QA
  Se identifican las buenas y malas prácticas presentes en el proyecto
  Se recolectan sugerencias
  Los comentarios que puedan tener un impacto en el proceso de desarrollo sirven de input para el proceso de mejora continua

## Slide 22: Proceso de QA
            ¿Preguntas?

## Slide 23: Proceso de QA
            Muchas Gracias!